В пгт Мурыгино Юрьянского района реализуются мероприятия национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мурыгинское городское поселение» Юрьянского района Кировской области 2018-2030 годы» (далее - муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации Мурыгинского городского поселения от 17.12.2019 № 163 (с изм. от 17.03.2020 № 27, 12.05.2020 №39, 28.05.2020 №54, 19.10.2020 №101, 15.12.2020 № 132, 15.01.2021 №9, 24.02.2021 №16, 27.04.2021 №39, 12.10.2021 №102, 15.11.2021 №127, 20.12.2021 №161, 10.02.2022 №17, 11.02.2022 № 20, 13.04.2022 № 55, 01.09.2022 № 124, 21.10.2022 № 158, 08.11.2022 № 166, 16.12.2022 №225, 09.01.2023 № 6, 02.02.2023 №21, 02.10.2023 №160, 16.02.2024 № 31/1 ). На 2024 год были запланированы и выполнены мероприятия: «Благоустройство парковой зоны по ул. Набережная пгт. Мурыгино», на выполнение которых в рамках заключенного с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области соглашения предусмотрено 2833,233 тыс. рублей.

Для реализации мероприятия администрацией Мурыгинского городского поселения были заключены три муниципальных контракта:

- муниципальный контракт с ИП Петросян Н.С. на благоустройство парковой зоны по ул. Набережная пгт Мурыгино(набережная реки Вятка) на сумму 4674865,52 рублей. Данный контракт предусматривал реализацию в два этапа. Сроки окончания первого этапа 01.09.2023 год и второго этапа 01.09.2024 год. В рамках контракта предусмотрено асфальтирование пешеходной дорожки вдоль берега реки Вятка, установка скамеек и урн. Работы выполнены были в срок.

- муниципальный контракт с ИП Иванов А.Н. на благоустройство парковой зоны по ул. Набережная пгт Мурыгино на сумму 250021,66 рублей. Данный контракт предусматривал реализацию до 31.08.2024 год. В рамках контракта были проведены работы по установке видеонаблюдения в парковой зоне.

- муниципальный контракт с ООО «Строй-сити» на благоустройство парковой зоны по ул. Набережная пгт Мурыгино на сумму 127000,00 рублей. Данный контракт предусматривал реализацию до 30.05.2024 год. В рамках контракта в мае 2024 года в парке на центральной аллее были установлены новые антивандальные скамейки-диваны в количестве 8 штук.